# ALLVIA (가제 STEER OS)

## 재창업자 정부지원 프로그램 제출용 사업계획서 (초안 v0.1)

- 문서 목적: 재창업자 정부지원사업 제출용(심사위원 평가 문법) 사업계획서 초안

- 프로젝트명: ALLVIA (aka STEER/Steer OS)

- 제품 한 줄 정의: 로컬(macOS)에서 동작하는 OS 실행형 AI 에이전트의 “실행 위험”을 Zero-Trust 정책·승인·검증·증빙으로 통제하는 Local Agent 실행 거버넌스 플랫폼

# 목차

- Executive Summary (1 Page)

- 문제인식(Problem)

- 실현가능성(Solution)

- 성장전략(Scale-up)

- 기업구성(Team)

- 추진계획 및 수행일정(연차/월 단위)

- 예산계획(산출근거)

- 인증·표준·보안/컴플라이언스 계획

- 고용 창출 계획

- 리스크 분석 및 선제 대응 전략

- 부록(아키텍처/용어/평가 Q&A)

# 1. Executive Summary (1 Page)

## □ 1-0. 제출용 1페이지 요약(압축본, 숫자/용어 통일본)

### 1) 한 줄 정의

- ALLVIA는 macOS 로컬 환경에서 OS 실행형 AI 에이전트의 ’실행 사고’를 Zero-Trust 정책·승인·검증·증빙으로 통제하는 실행 거버넌스(Local Agent Governance) 플랫폼이다.

- 대상 플랫폼: macOS 12+ 우선 적용, Windows 10+는 실행/수집 레이어 추상화 기반으로 단계적 확장(로드맵)

### 2) 문제(Why Customers Pay)

- LLM/Agent 기반 자동화는 확산 중이나, 기업 도입의 핵심 장애는 ’기능’이 아니라 오작동/권한사고/감사불가이다.

- 반복 운영 업무(Ops)는 자동화될수록 ’누락/부분실패’의 비용과 책임소재(증빙/감사)의 부담이 증가한다.

### 3) 해법(What We Built)

- ALLVIA는 실행을 3단계로 분리하여 “완료 신뢰성(Verified Completion)”을 제품 핵심으로 설계한다.

  - Plan(LLM): 구조화된 실행 계획(JSON)

  - Execute(Rust Core): deny-by-default 정책, 위험도 분류(Safe/Caution/Critical), 승인(Write Lock) 통과 시에만 실행

  - Verify(Closed-Loop): 목표 상태(Assertion) 검증 + Evidence Logging으로 완료 판정

### 4) 차별성(Why We Win)

- Zero-Trust 5-Layer 실행 게이트(Chat→Policy→Approval→Outbound→Privacy)

- Closed-Loop Verification(’실행 성공’이 아니라 ’목표 달성’로 완료 판정)

- Evidence Logging(run 단위로 계획/정책판정/승인/검증 근거를 구조화 기록)

- Shadow Map(로컬 행동 데이터 요약 기반: 루틴 추천→승인→자동화 승격)

### 5) 초기 타깃(Where We Start)

- 반복 운영 업무가 많고 검증/증빙 니즈가 명확한 팀(Ops/BizOps/Growth Ops/CS Ops)

- 고위험 워크플로우(외부 발신/권한/데이터 변경)를 보유한 조직(승인·감사 가치 즉시 증명)

### 6) PoC(How We Prove) — 합격 기준 기반 실증

- Design Partner 3~5개 조직, 4~6주 파일럿

- KPI(핵심): 완료 오판률 ≤ 5%, 무승인 고위험 실행 0건, MTTR ≤ 3분, 이벤트 유실률 ≤ 0.1%, 주간 고객당 runs ≥ 30, 파일럿→유료전환률 ≥ 30%

### 7) BM & 확장(How We Scale) — 2-Track

- Track A(OEM 번들링, B2B2C): 출하 이미지 프리인스톨(대당 탑재비, 예: ₩5,000/대)로 설치 마찰 0 → 확산 엔진

- Track B(Team/Enterprise 구독, B2B): 좌석 + runs + 거버넌스 패키지(감사/보존/내보내기/정책 프로파일)로 업셀 → 수익 엔진

- OEM 파일럿 KPI(제조사 설득용): Activation ≥ 25%, D30 Retention ≥ 10%, 지원 티켓/1,000대 ≤ 20, 크래시율 ≤ 2

### 8) Why Now(시장/환경, 통일본)

- RPA 시장(2025): $4.68B → 2033 $35.84B(CAGR ~29%)

- RPA 온프렘(2025): $2.09B(보안/규제 수요)

- Agentic AI는 2027년까지 40%+ 프로젝트 중단 가능(가치/리스크 통제 미흡)

- 2025년 글로벌 PC 출하 270M+ 대: 엔드포인트 기반 번들링/확산의 기반

### 9) 정부지원 필요성(재창업, 본 과제 구조)

- 지원한도: 정부지원사업비 최대 1억원

- 협약기간: 7개월 이내(Phase Gate 기반: MVP→PoC→승격/제품화)

- 정부지원으로 ‘안전성/검증/증빙’ 체계를 선행 구축하여, 상용화의 전제조건(감사/통제)을 확보한다.

# 2. 문제인식(Problem)

## □ 2-1. 시장·산업 환경

- Agentic Automation의 확산: 자연어 → 실행(클릭/입력/브라우저/셸)로 이어지는 흐름이 보편화

- 기업 도입 장벽의 핵심은 ‘보안/감사/통제’

  - 자동화 자체는 이미 존재(RPA, 스크립트 등)

  - 그러나 LLM 기반 실행은 “확률적 생성” 특성으로 인해 사고/감사 리스크가 급증

- 확산 속도는 빠르나 실패도 많다(’실험→통제’의 전환 구간)

  - Agentic AI는 2028년까지 기업 소프트웨어에 빠르게 편입될 전망이지만, 동시에 가치/ROI가 불명확한 프로젝트가 대량으로 중단되는 현상도 보고됨

  - 따라서 ’기능 구현’보다 검증 가능한 완료(Verified Completion) + 실행 거버넌스(승인/정책/증빙)가 상용화의 선결조건이 됨

- macOS 엔드포인트 확대 및 AI 워크로드 증가(ALLVIA의 로컬 우선 전략의 타당성)

  - 기업 환경에서 Apple 엔드포인트 비중이 증가하고, AI 워크로드를 macOS 인프라에서 처리하려는 수요가 확대되는 추세

  - 로컬 우선(Local-first) + 프라이버시 가드 + 정책 통제형 에이전트는 이러한 도입 흐름과 정합성이 높음

## □ 2-2. 고객 Pain Point

- 운영 업무는 반복적이지만 ’검증·증빙’이 동반됨

  - 예: 보고/업데이트/정산/공지/데이터 입력/CRM 업데이트/이슈 트리아지

- 기존 자동화의 한계

    - 실행 실패/부분 실패 시 원인 파악이 어렵고 복구가 느림

    - 외부 발신/권한 액션이 포함되면 승인과 기록이 필요하나 기본 제공이 약함

    - “완료” 판정의 신뢰도가 낮아 결국 사람이 재확인(자동화 ROI 저하)

## □ 2-3. 기존 대안의 구조적 한계

- RPA/매크로: 화면/요소 변경에 취약, 복구 루프/증빙이 약함

- 일반 LLM 에이전트: 실행은 가능하나 정책 기반 차단/승인/감사/증빙이 후순위

- 따라서 시장의 공백은 “자동화”가 아니라 실행 거버넌스(Execution Governance) 영역

## □ 2-4. 정부지원 필요성(재창업 관점 연결 포인트)

- OS 실행형 에이전트는 안전·검증·감사 체계를 선행 구축해야 상용화 가능(선투자 필요)

- 초기에는 PoC/검증 지표/안전성 기준을 확보하고, 이후 유료 전환(엔터프라이즈/팀 단위)로 확장

# 3. 실현가능성(Solution)

## □ 3-1. 제품/서비스 개요

- ALLVIA는 macOS 로컬에서 동작하는 데스크톱 에이전트로,

  - 사용자는 자연어로 목표(Goal)를 입력

  - 시스템은 계획(Plan) → 정책/승인(Policy/Approval) → 실행(Executor) → 검증(Verify) → 증빙(Logs/Artifacts) 순으로 처리

- 제공 형태(안)

    - 개인/팀용 데스크톱 앱(Tauri)

    - 엔터프라이즈 패키지(정책 프로파일/감사/보안 강화)

## □ 3-2. 핵심 기술 구조(아키텍처)

### 3-2-1. 전체 레이어 개요

- User Input Layer: Tauri Desktop App(React+Vite), CLI, (옵션) Telegram

- API Server Layer: Axum REST API(로컬 127.0.0.1:5680)

- Orchestrator Layer: orchestrator.rs / intent_router.rs / slot_filler.rs

- LLM Gateway Layer: llm_gateway.rs / context_pruning.rs / (옵션) local LLM

- Security Layer(Zero-Trust 5-Layer): chat_gate.rs → policy.rs → approval_gate.rs → outbound_policy.rs → privacy.rs

- Executor Layer: bash_executor.rs / applescript.rs / visual_driver.rs / browser_automation.rs

- Data Collection & Storage: collector_rs, SQLite(steer.db: events_v2, minute_aggregates, daily_summaries, sessions, routines)

- Pattern Analysis & Automation: pattern_detector.rs / recommendation.rs / scheduler.rs

- Workflow Integration(옵션): workflow_schema.rs → n8n_api.rs(워크플로우 CRUD)

### 3-2-2. 안전성 설계의 핵심(Zero-Trust)

- Deny-by-default: 변경(write) 계열은 기본적으로 잠김(Write Lock ON)

- Action Classification: Safe/Caution/Critical로 분류해 승인 강도 차등

- Approval Gate: 위험 액션은 사용자 명시 승인(Human-in-the-loop) 없이는 진행 불가

- Outbound Policy: 메일/텔레그램/webhook 등 외부 발신은 별도 정책 검사

- Privacy Guard: PII 마스킹(이메일/카드번호 등) 및 민감 앱 denylist 적용

- Fail-safe: Kill-switch(긴급 중단), singleton_lock(중복 실행 방지), diagnostic_events(JSONL) 감사 로그

### 3-2-3. Closed-Loop Verification(검증 루프)

- 실행 성공 로그만으로 완료를 인정하지 않음

- OS/앱 상태, 화면 요소, 결과 산출물 등 Assertion을 통과해야 완료로 판정

- run 단위로 “왜 완료인지”를 사후 감사 가능한 형태로 저장

### 3-2-4. 서비스 구성(프로세스/포트/라이프사이클)

- ALLVIA는 ‘로컬 머신 내부에서만’ 동작하는 멀티 프로세스 구조로, 외부는 아웃바운드(HTTPS)만 허용한다.

(표) 서비스 구성(요약)

| 서비스 | 구현 | 포트(기본) | 역할 | 프로세스/형태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desktop App | Tauri(React/Vite) | — | 사용자 UI/승인/로그 대시보드 | Steer OS.app |
| Core API Server | Rust(Axum) | 5680 | 에이전트 실행 엔진 + 로컬 REST API | local_os_agent |
| Collector Service | Python/Rust | 8080 | OS 이벤트 수집 데몬 | collector_rs 또는 Python 데몬 |
| n8n Engine(옵션) | Docker | 5678 | 워크플로우 실행/스케줄링 | steer-n8n |
| Guardian Daemon | Shell | — | 크래시 감지·자동 복구 | steer-guardian.sh |

- 서비스 생명주기: 시스템 부팅 → Guardian 기동 → Core/Collector/n8n 자동 시작(옵션) → 크래시 시 자동 재시작

- 네트워크 경계: 모든 인바운드 서비스는 127.0.0.1 바인딩(외부 접근 차단), 외부 연동은 Outbound Policy Gate를 통과한 경우에만 HTTPS 호출

### 3-2-5. 핵심 API 및 실행 제어(Preflight/Execute/Approval)

- ALLVIA는 “실행 전 점검(Preflight) → 실행(Execute) → 검증(Verify) → 승인(Approval)”을 API 레벨에서 분리하여 운영 가능성을 확보한다.

(표) 핵심 API(요약)

| 구분 | 엔드포인트 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| 실행 | POST /api/agent/execute | 자연어 명령 실행 및 결과 반환(로그/점수/resume_token) |
| 사전점검 | GET /api/agent/preflight | 접근성 권한/포커스/브라우저 상태 등 환경 점검 |
| 자동수복 | POST /api/agent/preflight/fix | Finder 전면 복구, 권한 설정 화면 오픈 등 수복 |
| 의도/계획 | /api/agent/intent, /api/agent/plan | Intent/Slot/Plan 생성(Phase 0) |
| 검증/승인 | /api/agent/verify, /api/agent/approve | Assertion 검증 및 승인 게이트 제어 |
| 품질/릴리즈 | /api/quality/latest, /api/release/gate | 회귀 검사(릴리즈 게이트) 및 품질 점수 |
| 운영 | /api/system/health | 헬스 체크, DB 경로 불일치 탐지 등 |

- 동시 실행 통제: 동일 plan_id 중복 실행은 직렬화 또는 409 Conflict로 차단(충돌 방지)

- Resume 모델: 실행 중단/승인 대기 후 resume_token 기반으로 동일 지점부터 재개(재현성 확보)

### 3-2-6. 기능 스코프(MVP) 및 의존관계(설계 명세 기반)

- 본 과제 기간(7개월) 내 달성 가능한 범위로 MVP 기능을 고정하고, 확장 기능은 로드맵으로 분리한다.

(표) MVP 기능 구성(요약)

| ID | 기능 | 목적 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | Shadow(수집) | 백그라운드 사용자 행동 자동 수집 | ✅ |
| F02 | Routine(분석) | 세션/패턴 추출 및 루틴 후보 생성 | ✅ |
| F03 | Recommend(추천) | 자동화 스크립트/워크플로우 추천 | ✅ |
| F04 | Control(UI 제어) | 앱 내부 제어(AX/AppleScript/브라우저) | ✅ |
| F05 | Workflow(n8n) | 워크플로우 자동 생성/배포(옵션 포함) | ✅ |
| F06 | Exec(셸) | 셸 명령 실행(보안 분류/차단) | ✅ |
| F07 | Status(모니터링) | 리소스/수집/DB 상태 모니터링 | ✅ |
| F08 | NL 자동화 | 자연어→의도→계획→실행→검증 | ✅ |
| F09~F11 | NL MVP | 항공권/가격비교/웹폼 자동작성 | ✅ |
| F12 | 외부 연동 | Gmail/Notion/Telegram/Calendar | ✅ |
| F13 | Desktop UI | 대시보드/챗/워크플로우 관리 | ✅ |
| F14~F17 | 확장 | Digest/MCP/Orchestrator/Screen Record | ✅(선택) |

- 의존관계: F01→F02→F03→F05(추천→워크플로우), F08→F04→F06(자연어 실행→UI/셸)

### 3-2-7. 로컬 DB 설계 및 보존정책(Privacy by Design)

- DB는 로컬 임베디드 SQLite(WAL) 기반으로 배포 복잡도를 제거하고, 리텐션/마스킹으로 프라이버시-효용 균형을 맞춘다.

(표) DB 핵심 설계(요약)

| 항목 | 설계 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| DB 엔진 | SQLite 3 (WAL) | 로컬 앱 배포 최적화/동시성 |
| Busy Timeout | 5,000ms | 수집기·코어 동시 접근 시 충돌 완화 |
| 배치 Insert | 100건/1초 flush | 쓰기 성능 최적화 |
| 크기 상한 | 500MB | 폭증 방지(긴급 정리) |
| 리텐션 | 원시 7일, 세션 30일, 루틴 90일 등 | 개인정보 최소화 |

(표) 테이블 생명주기(요약)

| 단계 | 테이블 | 보존 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Raw | events | 7일 | 원시 이벤트(앱 전환/파일변경/유휴) |
| Session | sessions | 30일 | 시간 기반 세션 요약 |
| Pattern | routine_candidates | 90일 | 반복 패턴 후보(지지도/신뢰도) |
| Handoff | handoff_queue | 7일 | 워크플로우 패키지 큐 |
| State | state | 상시 | 커서/스키마 버전/런타임 메타 |
| Aggregate | minute_aggregates/daily_summaries | 설정값/30일 | 대시보드/요약 최적화 |

- 데이터량(예상): 사용자 1명 기준 일 ~2.6MB 증가하나, 리텐션으로 DB는 ~20MB 수준에서 안정화(헤비 유저 시나리오 대비 상한 운영)

### 3-2-8. 운영 안정성(Self-Healing) 및 테스트/릴리즈 게이트

- 안정성은 기능이 아니라 ’운영 가능한 시스템’의 필수 요건이므로 다음을 기본값으로 내장한다.

  - Guardian Daemon 기반 크래시 감지·자동 재시작

  - singleton lock 기반 중복 실행 방지

  - 재시도/백오프/지터 기반 외부 연동 안정화

  - GUI 회귀 테스트/복합 시나리오 테스트/릴리즈 게이트(회귀 차단)

### 3-2-9. 라이선스/배포 형태(초안)

- 라이선스: MIT(오픈소스 기반 신뢰 확보 + 생태계 확장)

- 배포 형태: (1) 데스크톱 앱(개인/팀), (2) OEM 번들링(B2B2C), (3) 엔터프라이즈 패키지(정책/감사 강화)

## □ 3-3. 데이터 파이프라인(Shadow Map) 및 루틴 승격

- OS 센서(포커스 전환/클릭/타이핑/파일 변화 등) → PrivacyGuard → Normalize/Priority Filter → Session/Routine/Handoff 빌드

- Raw Log(events_v2) → 5분 집계(minute_aggregates) → 일간 요약(daily_summaries)

- Pattern Detector가 반복 패턴을 탐지하여 RoutineCandidate로 승격

- Recommendation Engine이 사용자에게 루틴을 제안하고, 승인 시 워크플로우로 배포

## □ 3-4. n8n 통합(옵션) — 워크플로우 배포/운영

- 내부 루틴을 n8n JSON 스키마로 변환(workflow_schema.rs)

- n8n API Client(n8n_api.rs)로 워크플로우 CRUD 및 실행 트리거(Cron/Webhook)

- 외부 서비스(Gmail/Calendar/Notion/Slack 등) 연동을 노드로 확장

## □ 3-5. PoC 계획 및 검증 설계(초안)

### 3-5-1. PoC 목표(예시)

- 목표1: 고위험 업무(외부 발신/데이터 변경 포함)에서 “승인-검증-증빙”을 기본값으로 제공

- 목표2: 반복 업무에서 루틴 추천 → 워크플로우 승격까지의 전환 퍼널 검증

### 3-5-2. 검증 지표(정량)

- 완료 오판률(수동 재검증 실패율)

- 성공률/재시도 횟수/평균 복구시간(MTTR)

- P95 지연, 정책 차단율(위험 차단이 얼마나 정확히 동작했는지)

- 사용자당 주간 run 수, 루틴 제안 → 승인 전환율

## □ 3-6. TRL 및 단계별 개발 로드맵(초안)

- Phase 1(완료): 기본 실행 루프 + 보안 게이트 + 검증/로그 기반 구축

- Phase 2(진행): Shadow Map(수집/요약) 안정화, 루틴 추천/승격, n8n 연동 고도화

- Phase 3(예정): 엔터프라이즈 정책(프로파일/테넌트/감사), 배포·운영(SLI/SLO), 확장 마켓(해외)

※ 상세 월 단위 수행계획(간트) 및 산출물/예산은 ‘계속’ 진행 시 표로 확정 작성

# 4. 성장전략(Scale-up)

## □ 4-1. 목표시장 정의(Who Pays, Where to Start)

- ALLVIA는 “자동화 도구”가 아니라 OS 실행형 Agent의 실행 거버넌스(Execution Governance)를 제공하는 제품으로 정의한다.

- 초기 진입은 ‘도입 장벽이 낮고, 반복 운영 업무가 많으며, 검증/증빙 니즈가 명확한’ 세그먼트를 우선한다.

### 4-1-1. 초기 타깃(1차 ICP)

- Ops/BizOps/Growth Ops/CS Ops 팀(10~200명 규모 조직)

  - 반복 업무(보고/정산/데이터 입력/공지/CRM 업데이트) 비중이 높고, 누락·재작업 비용이 큼

  - 실행 결과를 상시 검증해야 하므로 “완료 신뢰성(Verified Completion)”의 체감 가치가 큼

- macOS 기반 업무 비중이 높은 조직(스타트업/디자인·미디어/IT·SaaS)

  - 엔드포인트가 macOS인 경우, 로컬 에이전트 방식이 배포·운영 측면에서 효율적

- 고위험 워크플로우를 보유한 팀(외부 발신/권한 변경/데이터 변경)

  - Approval Gate(Write Lock) + Evidence Logging의 가치를 즉시 증명 가능

### 4-1-2. 확장 타깃(2~3차 ICP)

- 엔터프라이즈 IT/보안/컴플라이언스 조직: 정책 프로파일/감사/승인 체계가 핵심 구매 포인트

- 규제 산업(금융/헬스케어/법무/공공 등): “실행 증빙/감사 가능성”이 도입의 필수 요건

- MSP/컨설팅/보안 SI 채널: 고객사 운영 업무 자동화+거버넌스 패키지 형태로 확산

### 4-1-3. 시장 규모 및 성장성(제출용 숫자 세트, 통일본)

- ALLVIA의 목표시장은 자동화(RPA) × Agentic AI × 엔드포인트 거버넌스의 교집합이며, 최종 제출본에서는 동일 출처/동일 연도 기준으로 표기한다.

#### (핵심 근거)

- 글로벌 RPA 시장: 2025년 $4.68B → 2033년 $35.84B(CAGR 약 29%)

- RPA 중 온프렘(On-premise) 세그먼트: 2025년 $2.09B(보안/규제 수요로 온프렘 지속)

- Agentic AI: 2027년까지 40%+ 프로젝트 중단 가능(비용/가치 불명확/리스크 통제 부재)

- PC 출하: 2025년 전세계 PC 출하 270M+ 대 수준(엔드포인트 기반 소프트웨어 번들링/확산의 기반)

### 4-1-4. TAM/SAM/SOM 산정(제출형)

(표) TAM/SAM/SOM(초안, 숫자 세트)

| 구분 | 정의 | 규모(예시) | 산출 논리(요약) |
| --- | --- | --- | --- |
| TAM | 글로벌 RPA 시장(2025) | $4.68B | 공신력 리서치 기반 |
| SAM | 온프렘/엔터프라이즈 보안 수요(RPA 온프렘, 2025) | $2.09B | 거버넌스/보안 친화 세그먼트 |
| SOM | 1차 목표(국내 OEM+Ops 팀 PoC) | ₩5억₩10억(12년) | OEM 1개사(1만~2만대) + Team/Enterprise 전환(보수) |

- SOM(예시 산식)

  - OEM: 10,000대 × ₩5,000/대 = ₩50,000,000

  - Team/Enterprise: 파일럿 5개 조직 중 2개 유료 전환 × (좌석/런) = ₩[입력]

### 4-1-5. 사용자 페르소나(초안)

- 제품/시장 핏은 ‘기능’이 아니라 ‘반복 업무 + 검증/증빙’ 니즈에서 발생하므로, 아래 페르소나를 기준으로 PoC 시나리오를 설계한다.

(표) 페르소나(초안)

| 페르소나 | 직무/특성 | 반복 업무 | Pain Point | 기대 효과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 개발자(스타트업) | 터미널 반복, 티켓 생성, 보고 | 스크립트 작성 시간 부족 | 루틴 자동 감지→원클릭 실행 |
| B | 서비스/사업기획 | 경쟁사 모니터링, 리서치, 보고 | 수작업 비교/누락 | 자연어 1줄→수집·요약·기록 |
| C | 프리랜서/디자이너 | 메일 정리, 일정, 인보이스 | 앱 전환/누락 | Gmail→Calendar→Notion 자동화 |

## □ 4-2. 경쟁환경 및 차별화(Competitor & Differentiation)

### 4-2-1. 기존 대안(카테고리)별 한계

- RPA/매크로 계열

  - 화면/요소 변화에 취약하고, 실패 복구 루프 및 증빙이 약함

- 범용 LLM Agent 계열

  - 실행은 가능하나, 기업환경에서 요구되는 정책·승인·감사 체계가 후순위

- 생산성 도구(런처/스크립트/개인 자동화)

  - 개인 생산성에는 유효하나, 조직 도입에 필요한 통제·감사·표준화 기능이 부족

(표) 대표 경쟁/대안 제품 비교(초안)

| 제품/대안 | 유형 | 강점 | 한계 | ALLVIA 포지션 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UiPath | 엔터프라이즈 RPA | 대규모 자동화/관리 기능 | 고가/개인 사용 불리/설정 복잡 | 개인·소규모+로컬 거버넌스 |
| Keyboard Maestro | macOS 매크로 | 가볍고 빠름 | AI 없음/수동 설정 | AI 루틴 감지+추천 |
| Alfred | 런처/생산성 | 빠른 실행/검색 | 복합 태스크 자동화 한계 | 목표 기반 복합 실행 |
| Zapier | 클라우드 자동화 | 앱 연동 풍부 | 로컬 OS 제어 불가/클라우드 의존 | 로컬 OS 제어 + 보안 |
| Apple Shortcuts | 네이티브 자동화 | OS 통합 | 복합 업무/거버넌스 부족 | 정책/검증/증빙 내장 |
| 오픈소스 Agent(예: OpenClaw 계열) | 에이전트 | 모델/채널 확장 | 로컬 네이티브 제어/보안/검증 약함 | 네이티브 + 5단계 보안 |

### 4-2-2. ALLVIA의 구조적 차별성(‘필연성’ 기반)

- Deny-by-default + Write Lock: 위험/변경 액션은 기본 잠금, 승인 없이는 실행 불가

- Action Classification(Safe/Caution/Critical): 위험도에 따라 승인 강도/로그 수준을 차등

- Closed-Loop Verification: 실행 성공이 아니라 “목표 상태 달성”을 Assertion으로 검증

- Evidence Logging: run 단위로 계획-정책-승인-실행-검증 근거를 구조화 기록(감사 가능)

- Local-first + Privacy Guard: 로컬 데이터 처리 및 PII 마스킹으로 데이터 반출 최소화

(표) 경쟁 대안 대비 차별성(초안)

| 항목 | RPA/매크로 | 범용 LLM Agent | ALLVIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 정책 기반 차단 | △ | △ | ◎ |
| 사용자 승인(Write Lock) | △ | △ | ◎ |
| 완료 검증(Closed-Loop) | △ | △ | ◎ |
| 증빙/감사 로그 | ○ | △ | ◎ |
| 로컬 프라이버시 | ○ | △ | ◎ |

## □ 4-3. 비즈니스 모델(BM) 및 수익화 전략 — 2-Track(번들링 + 구독)

### 4-3-1. BM Track A: PC 제조사 OEM 번들링(B2B2C)

- 제품 탑재를 “설치/온보딩”의 문제로 보지 않고, 출하 단계에서 기본 탑재하여 CAC와 도입 마찰을 최소화한다.

- 우선 타깃(예시): 주연테크 등 국내 중견 PC 제조사(출하 이미지 탑재 PoC → 양산 확대)

(표) OEM 번들링 모델(초안)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 모델 유형 | PC 제조사 OEM 번들링(B2B2C) |
| 과금 방식 | PC 1대당 탑재 비용(예: ₩5,000/대) |
| 탑재 형태 | 공장 출하 이미지(프리인스톨) 내장 |
| 제조사 가치 | ‘AI 내장 PC’ 차별화, 구매 즉시 사용(설치 불필요) |
| 당사 가치 | 배포 확산(설치 마찰 0), 대량 유입, 고객 데이터/레퍼런스 축적 |

- OEM 트랙은 “대중 확산”을 위한 엔진이며, 후속 업셀(Team/Enterprise)로 LTV를 확대한다.

### 4-3-2. BM Track B: Team/Enterprise 구독(B2B)

- 조직 도입은 ’실행’이 아니라 정책/승인/감사/보존 요구가 구매의 결정요인이므로, 엔터프라이즈 패키지로 상향 판매한다.

(표) 구독 패키지(초안)

| 패키지 | 대상 | 핵심 구성 |
| --- | --- | --- |
| Personal | 개인/프리랜서 | 기본 실행 + 기본 로그 + 루틴 추천 |
| Team | 소규모 팀 | 팀 대시보드, 공유 루틴, 정책 템플릿 |
| Enterprise | 중대형 조직 | 감사/보존/내보내기, 정책 프로파일, SSO/권한, 배포/운영(MDM 연계) |

- 과금 구조(초안): 좌석(Seats) + 실행량(Runs) + 거버넌스 패키지(감사/보존/정책)

### 4-3-3. 업셀/모듈 전략(초안)

- Compliance Pack: 로그 보존/내보내기/감사 리포트

- Connector Pack: 업무툴 커넥터(노션/슬랙/구글워크스페이스 등)

- Policy Pack: 산업/업무별 정책 템플릿(외부발신/권한/결제/파일 변경 통제)

- Private Mode(옵션): 보안 요구가 높은 고객 대상(온프렘/폐쇄망 등)

### 4-3-4. 1~3년 매출 시나리오(예시, OEM 중심)

(표) OEM 번들링 매출 예측(예시)

| 항목 | Year 1(파일럿) | Year 2(확대) | Year 3(본격화) |
| --- | --- | --- | --- |
| 파트너 제조사(누적) | 1곳 | 3곳 | 7곳 |
| 탑재 PC 대수 | 10,000대 | 50,000대 | 200,000대 |
| 대당 단가 | ₩5,000 | ₩5,000 | ₩5,000 |
| 번들링 매출 | ₩50,000,000 | ₩250,000,000 | ₩1,000,000,000 |

- (가정) 제조사 출하량 및 계약 구조는 파일럿 결과(활성률/지원비용/불량률)로 단계적 확대

- (전략) OEM 확산으로 ’사용자 기반’을 확보하고, Team/Enterprise 업셀(감사/정책)로 ARPU를 확대

### 4-3-5. BM 리스크 및 대응(초안)

- OEM 트랙 리스크: 제조사 계약 리드타임/QA/이미지 통합 이슈

  - 대응: (1) 4~6주 파일럿(Design Partner) 결과로 기술·지원지표 제시, (2) 릴리즈 게이트/회귀 테스트로 QA 비용 통제

- 구독 트랙 리스크: 엔터프라이즈 도입 절차(보안심사) 장기화

  - 대응: (1) Evidence Logging/Export, (2) 정책 프로파일, (3) 외부 점검 리포트로 신뢰 확보

## □ 4-4. 시장 진입 및 확장 전략(GTM)

### 4-4-1. 0→1 진입 전략(Design Partner 기반)

- 1차 ICP 중 3~5개 조직을 선정하여 4~6주 파일럿 진행

- 파일럿 설계는 ’업무 3종(저위험/중위험/고위험)’을 선정해, 승인-검증-증빙의 가치를 수치로 증명

### 4-4-2. 전환 퍼널(측정 가능한 성장 시스템)

- Install → Activation(첫 Verified Run) → Weekly Active Runs → Routine Candidate 승인 → Team 확장(좌석 확대)

(표) GTM 핵심 KPI(초안)

| 단계 | KPI | 목표(예시) |
| --- | --- | --- |
| Activation | 첫 Verified Run까지 소요 시간 | [입력] |
| Usage | 주간 고객당 runs | [입력] |
| Reliability | 완료 오판률/실패율 | [입력] |
| Expansion | 루틴 승인 전환율 | [입력] |
| Monetization | 파일럿→유료 전환율 | [입력] |

### 4-4-3. 유통/마케팅 채널(초안)

- 제품 채널: macOS 생산성/개발자 커뮤니티, 보안/IT Ops 커뮤니티

- 기업 채널: 보안 컨퍼런스/세미나, IT 운영자 네트워크, 파트너(컨설팅/MSP)

- 콘텐츠 전략: “실행 사고를 막는 사례(승인/증빙/검증)” 중심의 레퍼런스 구축

### 4-4-4. OEM 번들링 GTM(초안)

- OEM 트랙은 ’영업→기술통합→QA→출하’의 순서로 진행되며, 파일럿 지표(활성률/지원비용/불량률)를 계약 확대의 근거로 사용한다.

(표) OEM GTM 단계(초안)

| 단계 | 채널 | 주요 액션 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 제조사 직접 영업 | PoC 제안, 데모 시연, 이미지 통합 테스트 | 1개사 파일럿 계약 |
| Phase 2 | 제조사 확장 | 파일럿 성과 기반 추가 제조사 제안 | 3개사 확대 |
| Phase 3 | 글로벌 OEM/ODM | 해외 파트너십/채널 확보 | 7개사+ |

- OEM 출하 시 온보딩/튜토리얼을 표준화하여 활성률을 높이고, Team/Enterprise 업셀 경로를 제품 내에 내장한다.

### 4-4-5. OEM 파일럿 성공지표(제조사 설득용 KPI)

- 제조사는 ’AI 탑재’가 실제 구매/만족/지원비용에 어떤 영향을 주는지로 의사결정한다.

- 따라서 OEM 파일럿은 아래 KPI를 표준으로 측정하고, 계약 확대(대수 확대/단가 협상)의 근거로 사용한다.

(표) OEM 파일럿 KPI(초안)

| KPI | 정의 | 목표(파일럿) | 목표(양산 확대) |
| --- | --- | --- | --- |
| 활성률(Activation) | 설치 후 7일 내 1회 이상 실행 비율 | ≥ 25% | ≥ 35% |
| 30일 유지율(D30 Retention) | 30일 내 주 1회 이상 사용 | ≥ 10% | ≥ 15% |
| 핵심 기능 가동률(Operation Rate) | 승인/검증 포함 핵심 기능 사용 비율 | ≥ 75% | ≥ 80% |
| 지원 티켓/1,000대 | 고객지원 문의 건수(정규화) | ≤ 20건 | ≤ 10건 |
| 크래시율 | 1,000세션당 크래시 건수 | ≤ 2 | ≤ 1 |
| 리소스 만족도 | 메모리/배터리/체감 성능 만족도 | ≥ 4.2/5 | ≥ 4.5/5 |
| 업셀 전환율 | Team/Enterprise 업셀 전환 | ≥ 1% | ≥ 3% |

- 제조사 가치 제안(핵심): (1) 설치 마찰 0, (2) AI PC 차별화, (3) 지원 비용 통제(티켓/크래시 감소), (4) 업셀로 추가 매출 공유 옵션

## □ 4-5. 파트너십 및 생태계 전략

### 4-5-1. 기술/배포 파트너

- MDM/Endpoint 관리(Jamf/Kandji 등): 배포·정책·권한 관리 연계

- SSO/권한(Okta/Entra 등): Enterprise 패키지의 신뢰성 강화

### 4-5-2. 워크플로우/커넥터 생태계

- n8n 기반 워크플로우 배포: 루틴→워크플로우로 확장하여 커넥터 생태계를 빠르게 확보

- 향후: 커넥터/노드 마켓플레이스(검증된 노드만 사용)로 “정책 기반 확장” 구조 마련

### 4-5-3. 사업개발/제휴(대표 역량 연계)

- 대표자의 해외 투자·M&A 경험을 활용하여,

  - 해외 보안/생산성 솔루션과의 전략적 제휴

  - 채널 파트너(컨설팅/MSP) 계약

  - 필요 시 기능/커넥터 확보를 위한 기술 제휴 또는 M&A 옵션을 검토

## □ 4-6. 해외 확장 전략(재창업자 강점 활용)

### 4-6-1. 우선 공략 시장(초안)

- macOS 사용률이 높고, 보안/컴플라이언스 도입이 활발한 시장을 우선 선정

  - 1차: 미국/일본/싱가포르

  - 2차: EU 일부 국가(규제 대응 패키지 확보 후)

### 4-6-2. 해외 확장 방식

- Design Partner(현지 파일럿) → 채널 파트너(컨설팅/MSP) → 엔터프라이즈 패키지 확산

- 해외 파트너와 공동 PoC(승인/감사/증빙 요구가 강한 업무)로 레퍼런스 확보

# 5. 기업구성(Team)

## □ 5-1. 대표자 및 핵심역량(재창업자 강점)

- 대표자는 지주회사에서 8년간 사업기획을 수행하며, 해외 투자 및 M&A 실무 경험을 보유함.

- 과거 하드웨어 기반 사업(전기모빌리티/배터리 스왑 등) 기획·R&D·사업화 과정을 경험했으며,

  - 정부 과제형 문서 설계(문제→차별성→로드맵→예산→사업화) 수행 역량

  - IP/안전/인증/양산 관점의 리스크 관리 역량

  - 해외 파트너 발굴·협상·투자 관점의 구조화 능력을 강점으로 함

## □ 5-2. 조직 구조(현재 + 확장)

### 5-2-0. 현재 팀 구성(보유 인력, 초안)

- 현재 팀은 ‘코어 엔진·AI·프론트’ 3축을 기본으로 구성되어 있으며, 정부지원 기간에는 보안/QA/운영 관점의 확장 인력을 보강한다.

(표) 현재 팀 구성(초안)

| 역할 | 인원 | 주요 역량 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 풀스택 리드(Tech Lead) | 1 | Rust/Python/React, 아키텍처 | Core Engine/정책/실행 제어 |
| AI/ML 엔지니어 | 1 | LLM 플래닝/검증/패턴 분석 | LLM Gateway/Intent/추천 |
| 프론트엔드 | 1 | React/TypeScript/Tauri | Desktop UI/승인 UX/대시보드 |

### 5-2-1. 수행 조직 구조(과제 수행 체계)

- ALLVIA는 보안/시스템/데이터가 결합된 제품으로, “제품 안정성(실행 거버넌스)”을 중심축으로 수행 체계를 구성한다.

- Core Engine(Rust) & Policy: 정책 엔진, 승인 게이트, 실행 제어, 안전성/복구

- Native Execution(macOS): Accessibility 기반 UI 제어, AppleScript/Shell, 검증(Assertion) 모듈

- Data Pipeline & Shadow Map: 이벤트 수집/마스킹/요약, 패턴 탐지, 추천 엔진

- Product/UX: 승인 UX, 실행 로그/감사 대시보드, 루틴 관리

- BD/Partnership: Design Partner 운영, OEM/엔터프라이즈 제휴, 해외 확장

## □ 5-3. 채용 및 외부자원 활용 계획(7개월)

## □ 5-3-1. 인력 운영 원칙

- 7개월 내 성과(실증/KPI/성과보고)를 위해 ‘핵심 개발(내부) + 보안/QA(외부 보강)’ 형태로 설계한다.

- 정부지원 사업비는 제품 신뢰성(검증/회귀/보안 점검)과 파일럿 운영에 우선 배분한다.

## □ 5-3-2. 채용/외주/자문 계획(초안)

(표) 7개월 인력 투입 계획(초안)

| 구분 | 역할 | 형태 | 필요 역량 | 투입 시점 | 인원(FTE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 핵심 보강 | macOS Automation Engineer | 채용/계약 | Accessibility/AppleScript/검증 | M1~M7 | 1.0 |
| 품질 보강 | QA/회귀 테스트 | 외주/파트타임 | E2E/시나리오/릴리즈 게이트 | M2~M7 | 0.5 |
| 보안 보강 | Security/Compliance Advisor | 자문 | 정책/감사/표준/Secure SDLC | M2~M7 | 0.5 |
| 데이터 보강 | Data Engineer(선택) | 외주 | 파이프라인/요약/성능 | M3~M6 | 0.5 |
| 사업개발 | OEM/Design Partner 담당 | 파트타임 | 파트너 운영/성과지표/계약 | M4~M7 | 0.5 |

※ 대표자 및 기존 핵심 인력(Tech Lead/AI/Frontend)은 자기부담 현물 범위 내 투입으로 사업비 효율을 극대화

## □ 5-4. 재창업자 고찰: ‘왜 저번엔 망했는가, 이번엔 반드시 성공하는가’

### 5-4-0. 고찰의 전제(심사위원이 요구하는 정답)

- 재창업 심사는 “의지”가 아니라 (1) 실패 원인에 대한 정확한 규명, (2) 재발 방지 설계의 구체성, (3) 이번 사업에서 성공 조건이 구조적으로 충족되는지를 본다.

- 따라서 본 항목은 ’좋은 말’이 아니라, 사업 구조의 실패 가능성을 식별하고, 설계·지표·운영 체계로 제거했음을 증명하는 데 목적이 있다.

### 5-4-1. 왜 저번엔 어려웠는가(실패 원인의 구조적 분해)

이전 사업(하드웨어/인프라 중심)은 ’기술’이 아니라 사업 구조가 실패 확률을 높이는 조건을 내장하고 있었다. 핵심은 아래 3개 병목이 “동시에” 작동했다는 점이다.

#### (1) CAPEX-리드타임-규모의 덫(자본집약 + 장기화)

- 시제품→인증→양산→설치/운영까지의 단계가 길고, 각 단계는 비용과 시간이 선투입된다.

- 일정 지연은 곧바로 자금 리스크로 전이되고, 제품 완성도와 무관하게 ’버틸 수 있는 시간’이 사업 성패를 좌우했다.

#### (2) 외부 의존성이 성장을 잠근다(파트너/현장/규제)

- 하드웨어/인프라 사업은 OEM/설치 현장/규제/인증/공급망 등 외부 변수에 의해 진척이 제한된다.

- 즉, 내부 실행력이 높아도 외부 변수가 “속도”를 결정하며, 이 속도는 고객 레퍼런스 확보와 매출 전환을 늦춘다.

#### (3) 가치 증명(ROI)까지의 시간이 길다(Time-to-Value 문제)

- 초기에 고객이 체감하는 가치는 ‘장기 편익’ 형태로 나타나기 쉬워, 의사결정과 계약 전환이 늦다.

- 그 결과, 레퍼런스가 쌓이기 전에 비용이 누적되고, 성장의 임계점(손익분기)까지 도달하기가 어렵다.

#### (4) 확장 비용이 매출과 같이 커진다(운영 복잡도/고정비 증가)

- 생산/물류/설치/AS가 함께 증가하면서, 성장 속도가 곧 고정비 증가로 연결된다.

- 시장 확장 = 운영 복잡도 확장인 구조에서는 “스케일”이 지렛대가 아니라 부담이 된다.

결론적으로, 이전 사업은 ’기술적 실패’가 아니라 (자본집약 + 외부의존 + 장기 ROI + 확장비용 증가)라는 구조적 병목이 결합된 사업이었다.

### 5-4-2. 이번엔 왜 반드시 성공할 수 있는가(성공을 강제하는 5가지 구조)

ALLVIA는 단순히 아이템이 바뀐 것이 아니라, 성공 조건을 사업 구조에 내장했다. 이번에는 “잘 되길 바란다”가 아니라, 안 될 이유를 설계로 제거한다.

#### (1) ’실행 사고’를 제품 구조로 봉쇄한다: Execution Governance

- ALLVIA는 LLM Agent의 가장 큰 실패 원인(확률적 실행, 누락, 권한사고)을 다음 구조로 통제한다.

  - Deny-by-default 정책

  - Write Lock(승인 게이트)

  - Closed-Loop Verification(완료 검증)

  - Evidence Logging(증빙/감사)

- 즉, 경쟁이 기능의 많고 적음이 아니라 ‘사고를 막는 시스템’에서 결정되는 영역을 선점한다.

#### (2) 이번엔 “돈이 나오는 문제”를 푼다: 자동화가 아닌 ‘감사 가능한 완료’

- 기업은 “시간 절감”에만 돈을 내지 않는다. 통제/감사/책임소재가 해결될 때 예산이 열린다.

- ALLVIA는 다음을 정량 KPI로 제시할 수 있어, 구매·전환 논리가 강하다.

  - 완료 오판률(누락/부분실패) 감소

  - 승인/감사 비용 감소(로그/증빙 자동화)

  - 실패 복구시간(MTTR) 단축

- 이는 단순 편의가 아니라 리스크 비용(재작업/사고/감사 대응)을 줄이는 지출 항목이다.

#### (3) 소프트웨어는 ’속도’가 곧 경쟁력이다: 빠른 반복과 낮은 확장비용

- ALLVIA는 Local-first 소프트웨어 제품으로, 배포·개선 리드타임이 짧고 주 단위 학습/개선이 가능하다.

- 성장(사용량/좌석 증가)이 생산/물류/설치 고정비 증가로 직결되지 않는다.

- 또한 로컬 우선(Local-first)은 데이터 반출을 최소화하여 도입 장벽(보안 우려)을 구조적으로 낮춘다.

#### (4) 성장 엔진이 내장되어 있다: Shadow Map 기반 루틴→자동화 승격

- 대부분의 자동화 제품은 ‘사용자가 워크플로우를 만들어야’ 확산된다.

- ALLVIA는 사용자 행동을 로컬에서 요약/집계(Shadow Map)하고, 반복 패턴을 루틴 후보로 제안→승인→자동화로 승격한다.

- 즉, 사용량이 쌓일수록 추천 정밀도와 전환(유료/팀 확장)이 동반 성장하는 구조다.

#### (5) 대표 역량이 이번엔 ‘직접’ 성과로 연결된다: 해외 투자·M&A 기반의 확장 레버리지

- ALLVIA의 확장은 기술만이 아니라 채널/생태계 결합에서 가속된다.

  - MDM/Endpoint(배포) + SSO/권한(Enterprise) + Workflow 생태계(n8n)

- 대표자의 해외 투자·M&A 경험은 제휴·조건 협상·가치평가·리스크 조항 설계에서 실행 속도를 높이며, 해외 시장 진입(Design Partner→채널→Enterprise)에서 레버리지로 직접 작동한다.

### 5-4-3. ’성공’을 감이 아니라 지표로 판정한다: Phase Gate + Kill Criteria

이번 사업은 낙관으로 확장하지 않는다. 지표가 통과될 때만 다음 단계로 간다.

(표) 단계별 성공 판정 지표(초안)

| 단계 | 핵심 질문 | 합격 기준(예시) | 실패 시 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase A(M1~M3) | 안전하게 실행 가능한가 | 정책 차단 정상률↑, 무승인 고위험 실행 0 | 정책/승인 UX 강화 |
| Phase B(M4~M6) | 실제 업무에서 신뢰할 수 있는가 | 완료 오판률↓, MTTR↓ | 검증 Assertion 확대 |
| Phase C(M7~M9) | 사용량이 전환으로 연결되는가 | 주간 runs↑, 루틴 승인률↑ | 추천 정밀도 개선 |
| Phase D(M10~M12) | 조직 도입 요건을 충족하는가 | 로그 보존/내보내기, 정책 프로파일 | 엔터프라이즈 패키지 강화 |

#### (추가) Kill Criteria(중단/피벗 기준) — 재창업자에게 가장 강한 신호

- 아래 조건 중 하나라도 충족되면 기능 확장이 아니라 구조 수정 또는 타깃 전환을 우선한다.

  - PoC에서 완료 오판률이 목표치 이하로 수렴하지 않을 경우

  - 고위험 워크플로우에서 승인 UX로 인해 사용자가 이탈할 경우(가치 대비 마찰 과다)

  - 파일럿→유료전환이 KPI 기준에 미달할 경우(지불 의사 부재)

### 5-4-4. 리스크를 인정하고, 선제 통제한다(성공 가능성을 ’강화’하는 방식)

- ALLVIA의 주요 리스크는 ’인식하지 못한 기술 리스크’가 아니라, 이미 예상 가능한 운영 리스크다.

  - macOS/Accessibility API 변경

  - 경쟁(대형 플랫폼/툴) 진입

  - 보안 사고(로그/권한)

  - LLM 품질 변동 및 실행 실패

- 이에 대한 대응은 ’나중에’가 아니라 아키텍처와 프로세스에 내장한다.

  - 실행 레이어 추상화(Executor 모듈화)로 OS/API 변화 대응

  - 정책/승인/아웃바운드 게이트로 사고 범위 축소

  - 외부 점검(모의침투) + Secure SDLC로 신뢰 확보

  - 검증 Assertion 라이브러리 확장으로 완료 신뢰성 수렴

### 5-4-5. 한 문장 결론(심사위원용)

- 이전 경험은 “상용화의 병목(자본·외부의존·장기 ROI·확장비용)”을 학습하게 했고,

- ALLVIA는 그 병목을 제품 구조(통제/검증/증빙) + 시장 구조(감사 가능한 완료) + 운영 구조(지표/Phase Gate)로 선제 제거했기 때문에, 이번 재창업은 성공 조건을 구조적으로 충족하는 사업이다.

## □ 5-5. 외부 협력 및 자문(초안)

- 제품 신뢰성 강화를 위해 보안/컴플라이언스 자문 라인을 구축한다.

  - (안) 보안 전문가(정책/DLP/감사), macOS 엔드포인트 전문가(MDM/배포)

  - (안) 초기 Design Partner 기업의 운영 리드와 정기 리뷰(월 1회)

# 6. 추진계획 및 수행일정(연차/월 단위)

## □ 6-1. 추진전략(개발→검증→사업화의 수렴 구조)

- ALLVIA는 OS 실행형 에이전트의 특성상 “기능 구현”보다 안전성/검증/증빙의 수렴이 선행되어야 상용화가 가능하다.

- 따라서 본 과제(또는 본 사업)의 추진전략은 다음 3축을 동시에 달성하는 방식으로 설계한다.

  - Reliability(완료 신뢰성): Closed-Loop Verification으로 ’완료 오판’을 줄이는 구조 확립

  - Governance(통제/감사): Zero-Trust 정책·승인·아웃바운드·프라이버시를 기본값으로 내장

  - Adoption(도입/확산): Shadow Map 기반 루틴→워크플로우 승격으로 사용량과 전환을 만든다

## □ 6-2. 단계별 목표 및 최종 산출물(Deliverables)

### 6-2-1. 최종목표(정량/정성)

- 최종목표1: OS 실행형 업무에서 승인-검증-증빙이 기본값으로 동작하는 상용 PoC 확보

- 최종목표2: 반복 운영 업무에서 루틴 추천→승인→자동화 승격 전환 퍼널을 검증

- 최종목표3: 엔터프라이즈 도입을 위한 정책/로그/보존/내보내기(감사) 기반을 확보

### 6-2-2. 주요 산출물(초안)

- D1. Policy Engine v1(deny-by-default) 및 Action Classification(Safe/Caution/Critical)

- D2. Approval Gate(Write Lock) 및 승인 UX(팝업/대시보드)

- D3. Executor 모듈(bash/applescript/visual driver) + 검증 Assertion 라이브러리

- D4. Evidence Logging 스키마(JSONL/DB) + 내보내기(Export) 도구(감사/리포트)

- D5. Shadow Map 파이프라인(events_v2 → minute/daily summaries) + 보존정책(원시/요약)

- D6. Pattern Detector + Routine Candidate + 추천/승격(워크플로우 변환)

- D7. n8n 워크플로우 생성/배포(옵션) 및 스케줄러(Cron Trigger) 연동

- D8. Design Partner 파일럿 결과보고서(KPI, 실패사례, 개선내역, 도입가이드)

## □ 6-3. 세부 개발과업(WBS) 및 성과 지표

(표) 과업별 WBS 및 KPI(초안)

| WP | 세부 과업 | 핵심 내용 | KPI/검증 기준 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 실행 정책/승인 체계 | deny-by-default, write-lock, 위험도 분류, 승인 플로우 | 위험 액션 무승인 실행 0건, 정책 차단율(정상 차단) | D1, D2 |
| 2 | 네이티브 실행/검증 | macOS 실행(Accessibility/AppleScript/Shell) + 상태 검증(Assertion) | 완료 오판률 감소, 실패 시 자동 복구율 | D3 |
| 3 | 증빙/감사(Logging) | run 단위 계획-정책-승인-실행-검증 로그 구조화, export | 감사 리포트 생성 시간, 로그 누락률 0 | D4 |
| 4 | Shadow Map(데이터) | 이벤트 수집/마스킹/요약/보존, 세션/루틴 생성 | 수집 안정성, PII 마스킹 적용률 | D5 |
| 5 | 루틴 추천/승격 | 패턴 탐지→루틴 후보→사용자 승인→자동화 배포 | 제안→승인 전환율, 주간 runs 증가 | D6 |
| 6 | 워크플로우 연동(옵션) | n8n JSON 생성/CRUD, 스케줄/트리거 | 워크플로우 생성 성공률, 실행 성공률 | D7 |
| 7 | 파일럿/제품화 | Design Partner 운영, 설치/업데이트/가이드, 운영 지표화 | 파일럿→유료전환률(또는 의향), NPS | D8 |

## □ 6-4. 월 단위 수행일정(간트 요약) — 7개월(재도전성공패키지 기준)

- 협약기간(기준): 협약시작일로부터 7개월 이내(’26년 4월~10월 예정)

- 추진방식: Phase Gate(단계별 합격 기준을 통과해야 다음 단계 진행)

### 6-4-1. Phase Gate(요약)

- Phase A(M1~M2): MVP 거버넌스 루프 완성(Plan→Policy/Approval→Execute→Verify)

- Phase B(M3~M4): Design Partner PoC(업무 3종 시나리오 + KPI 측정/개선)

- Phase C(M5~M6): 루틴/자동화 승격 확장(Shadow Map 안정화, 추천/승격, n8n 옵션)

- Phase D(M7): 엔터프라이즈 요건 초안 + 성과정리(정책 프로파일/로그 보존/내보내기, 최종보고)

(표) 월 단위 간트(요약, 7개월)

| 세부과업 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP1 정책/승인(Write Lock) | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | D1, D2 |
| WP2 실행/검증(Assertion) | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  | D3 |
| WP3 증빙/감사(Logging/Export) |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ | D4 |
| WP4 Shadow Map(수집/요약/보존) |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  | D5 |
| WP5 루틴 추천/승격 |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | D6 |
| WP6 n8n 연동(옵션) |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | D7 |
| WP7 파일럿/제품화 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | D8 |

### 6-4-2. 8주 MVP 빌드 플랜(내부 실행계획, M1~M2 내 수행)

- 설계문서 기준의 ’8주 통합 개발 로드맵’을 7개월 과제 일정의 초반(M1~M2)에 내재화하여, 빠르게 MVP를 만든 뒤 PoC/고도화로 이어간다.

(표) 8주 로드맵(초안)

| Phase | 기간 | 목표 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | W1 | 설계 확정/환경 셋업 | 아키텍처/API/데이터모델 확정 |
| P1 | W1~W2 | 코어 파이프라인 | Collector→DB→Pattern Detector→LLM Gateway |
| P2 | W3~W4 | NL 자동화 엔진 | Intent→Slot→Plan→Exec→Verify |
| P3 | W4~W5 | NL MVP(항공/쇼핑) | FlightSearch/ShoppingCompare 시나리오 |
| P4 | W5~W6 | 웹폼 자동작성 | Profile 매핑 + Approval Gate |
| P5 | W6~W7 | Desktop UI/UX | 승인 UX, 로그/대시보드, 워크플로우 UI |
| P6 | W8 | 통합 QA/안정화 | E2E/회귀, 보안 점검, 릴리즈 준비 |

### 6-4-3. PoC(Design Partner) 시나리오 및 합격 기준(초안)

- PoC 시나리오(업무 3종) 구성

  - 저위험(조회/정리/보고): 예) 데이터 취합→보고서 초안 생성→노션 업데이트

  - 중위험(시스템 입력/수정): 예) CRM/스프레드시트 수정→검증→로그 생성

  - 고위험(외부발신/권한): 예) 메일 발신/공지/결제 직전 단계(승인 필수)

- 합격 기준(예시)

  - 완료 오판률: [목표치 입력] 이하

  - 정책 차단(위험 액션): 정상 차단률 [목표치 입력] 이상

  - run 로그 누락률: 0%

  - 평균 복구시간(MTTR): [목표치 입력] 이하

# 7. 예산계획(산출근거) — 정부지원금 최대 1억원 기준

## □ 7-1. 사업비 구성 규정(재창업자 프로그램 기준)

- 총사업비는 정부지원사업비(75% 이하) + 자기부담사업비(25% 이상)으로 구성

- 자기부담사업비는 현금(총사업비의 5% 이상) + 현물(총사업비의 20% 이하)로 구성

- (참고) 정부지원사업비 1억원 신청 시, 총사업비는 약 1억 3,333만원 수준으로 편성 필요

## □ 7-2. 총사업비 구성(정부지원 1억원 신청 시, 예시)

(표) 총사업비 구성(예시)

| 구분 | 금액(원) | 비율(총사업비 대비) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정부지원사업비 | 100,000,000 | 74.99% | 최대 1억원 한도 |
| 자기부담(현금) | 6,672,000 | 5.00% | 최소 5% 이상 |
| 자기부담(현물) | 26,668,000 | 20.00% | 최대 20% 이하 |
| 총사업비 | 133,340,000 | 100% |  |

※ 상기 금액은 제출용 예시이며, 시스템 입력 시 소수점/만원 단위 반올림 등 공고 지침에 맞추어 조정

## □ 7-3. 세부 예산표(산출근거 포함, 예시)

(표) 세부 예산 편성(정부지원/자부담 현금/현물 분리)

| 비목 | 세부 항목 | 산출근거(예시, 7개월) | 정부지원(원) | 자부담 현금(원) | 자부담 현물(원) | 합계(원) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | Rust/Core Engineer | 1명 × 7개월 × 5,500,000 | 38,500,000 | 0 | 0 | 38,500,000 | Policy/Executor |
| 인건비 | macOS Automation Engineer | 1명 × 7개월 × 4,500,000 | 31,500,000 | 0 | 0 | 31,500,000 | Accessibility/Verify |
| 인건비(현물) | 대표자/기존 핵심 인력 참여(현물) | 3인 핵심팀 참여율 반영(7개월) | 0 | 0 | 26,668,000 | 26,668,000 | 현물(인건비) |
| 외주비 | 보안/컴플라이언스 자문 | 1식(룰 리뷰/감사 설계) | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | Advisor/Part-time |
| 외주비 | QA/회귀 + 승인 UX·대시보드 개선 | 1식(E2E/회귀/UX 개선) | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 승인 마찰 최소화 |
| 장비·재료비 | 개발/테스트 장비 | macOS 테스트 장비/보안키 등 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 테스트 환경 |
| 운영비 | SW/라이선스 | 코드서명/테스트/모니터링 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 제품 배포 |
| 시험·인증비 | 보안 점검/모의침투 | 1식(릴리즈 전 점검) | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 외부 신뢰 확보 |
| 지식재산권 | 특허/상표/출원 | 1~2건(핵심 구조) | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 5,000,000 | 전략 IP |
| 마케팅·판로 | PoC/고객개발 | 파일럿 운영/세미나/콘텐츠 | 1,500,000 | 3,000,000 | 0 | 4,500,000 | Design Partner |
| 기타 | 운영비/예비비(현금) | 예비비(리스크 대응) | 0 | 1,172,000 | 0 | 1,172,000 | 집행 유연성 |
|  | 합계 |  | 100,000,000 | 6,672,000 | 26,668,000 | 133,340,000 |  |

※ 실제 제출 시: 공고문 ‘사업비 비목(붙임)’ 및 집행 가능 항목 기준에 맞추어 비목명을 재분류하여 기재(예: 재료비/용역비/지재권/홍보비 등)

# 8. 인증·표준·보안/컴플라이언스 계획

## □ 8-1. 보안·프라이버시 기본원칙(제품 설계에 내장)

- ALLVIA는 OS 실행형 특성상 보안/감사 요구가 도입의 전제조건이므로, 다음 원칙을 제품 기본값으로 내장한다.

  - Deny-by-default: 변경(write) 계열은 기본 차단(Write Lock) 및 승인 필요

  - 권한 최소화(Least Privilege): 실행에 필요한 권한만 사용

  - 증적 기반 감사(Auditability): run 단위 Evidence Logging 및 내보내기 지원

  - 개인정보 최소화(Privacy by Design): Privacy Guard(PII 마스킹) 및 보존정책

  - Fail-safe: Kill-switch/중복 실행 방지/실패 복구 루프

### 8-1-1. Privacy Guard 상세(명세 기반)

- 앱 필터링: Allowlist 앱만 수집(27개), Denylist(비밀번호 관리자/민감 앱) 이벤트는 저장 전 단계에서 Drop

- PII 자동 마스킹: 이메일/전화번호/12자리 이상 숫자(카드번호 등) 레닥션

- URL 정책: 전체 URL 저장 금지, 도메인만 보존

- 민감 키 드롭: content, body, clipboard 등 민감 페이로드 키 저장 금지

- 길이 제한: window title 64자, URL/path 128자 등 제한

### 8-1-2. 데이터 보존(Retention) 정책(제출용 요약)

- events(원시): 7일

- sessions: 30일

- routine_candidates: 90일

- handoff_queue: 7일

- 집계 테이블(minute/daily): 설정값 또는 30일

- DB 상한: 500MB(초과 시 긴급 정리), WAL 모드 + batch insert(100건/1초), busy_timeout 5초

## □ 8-2. 제품 보안 체계(운영/개발 프로세스)

- Secure SDLC(초안)

    - 위협모델링(Threat Modeling) → (2) 정책/승인 규칙 리뷰 → (3) 보안 테스트(정적/동적) → (4) 릴리즈 승인

- 공급망 보안(초안)

  - SBOM 생성(의존성 목록화), 취약점 스캔, 코드서명/릴리즈 무결성 검증

## □ 8-3. 인증/표준 로드맵(단계별)

(표) 인증·표준 로드맵(초안)

| 단계 | 목표 | 적용 항목 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase A~B | 배포 신뢰성 확보 | Apple Developer ID Code Signing, Notarization/Hardened Runtime | 배포 패키지/배포 절차서 |
| Phase B~C | 외부 점검 기반 신뢰 확보 | 외부 보안 점검/모의침투(필수 모듈 우선) | 점검 리포트/조치 내역 |
| Phase C~D | 엔터프라이즈 대응 기반 | 로그 보존/내보내기, 정책 프로파일, 접근통제 기본 설계 | 감사 리포트 템플릿 |
| 사업 확장 | 글로벌 표준 대응 | ISO/IEC 27001(정보보호), SOC 2(신뢰성) 등 단계적 추진 | 인증 추진 계획서 |
| 국내 확장(필요 시) | 국내 규제/조달 대응 | ISMS-P 등(고객 요구 기반) | 인증 로드맵 |

※ 인증/표준은 “고객 요구/도입 조건”을 기준으로 우선순위를 조정

## □ 8-4. 컴플라이언스(감사/보존/데이터 관리) 설계

- 로그 보존 정책(초안)

  - 원시 로그(events): 7일 보존 후 자동 삭제

  - 요약 로그(minute/daily): 30일(또는 고객 정책) 보존

  - run 증적 로그(evidence): 고객 정책에 따라 90~365일 선택형

- 내보내기(Export)

  - 감사 요청 시 run 단위 근거(계획/정책 판정/승인/검증)를 패키징하여 제출 가능

- 아웃바운드 통제(DLP-lite)

  - 외부 발신은 Outbound Policy Gate를 통과해야 하며, 금칙어/민감정보 패턴 차단

### 8-4-1. 서비스 수준(SLO) — 운영지표(명세 기반)

(표) SLO(초안)

| 서비스 | 지표 | 목표값 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| Core API | 응답시간(P95) | < 500ms | API 로그 타임스탬프 |
| Core API | 가용성 | ≥ 99.5% | Guardian 헬스체크 |
| LLM 호출 | 응답시간(P95) | < 5초 | llm_gateway 로그 |
| Collector | 이벤트 유실률 | < 0.1% | 입력 대비 저장 비율 |
| Collector | 배치 지연 | < 2초 | 이벤트 발생→DB 저장 |
| n8n | 실행 성공률 | ≥ 95% | n8n API 결과 |
| Desktop UI | 초기 로딩 | < 3초 | 앱 시작→렌더 |

# 9. 고용 창출 계획

## □ 9-1. 고용 창출 목표(직접고용 중심)

- ALLVIA는 시스템/보안/데이터 기반 소프트웨어 제품으로, 핵심 인력의 직접고용을 통해 경쟁력을 확보한다.

- 1차년도는 제품화/실증에 집중하고, 2~3차년도에 엔터프라이즈 확장(보안/CS/BD)을 통해 고용을 확대한다.

## □ 9-2. 연차별 고용 계획(초안)

(표) 연차별 고용 계획(초안)

| 구분 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 직접고용(누적) | 5명 | 8명 | 12명 |
| 신규 채용 | 5명 | 3명 | 4명 |
| 핵심 직무 | Core/Rust, macOS, Data, FE/Product, BD | Security/Compliance, CS/Ops, Partnership | Sales/RevOps, QA, 해외 BD |

※ 1차년도 채용은 5-3의 단계별 채용 계획(초안)과 연동하여 집행

## □ 9-3. 인재 확보 및 역량 강화 계획

- 채용 채널(초안)

  - 개발자 커뮤니티/오픈소스 기여자, 보안 커뮤니티, macOS 자동화 전문가 네트워크

- 역량 강화(초안)

  - Secure SDLC 교육, 정책 룰 리뷰 세션(월 1회), 파일럿 회고(주 1회)

- 지역/청년 고용(가능 시)

  - 정부지원 프로그램의 우대요건(청년/지역 인력 등)을 반영하여 우선 채용

# 10. 리스크 분석 및 선제 대응 전략

## □ 10-1. 리스크 관리 원칙(재창업자 관점)

- ALLVIA는 OS 실행 권한을 다루므로, 실패를 숨기지 않고 리스크를 ’관측 가능한 지표’로 정의하여 운영한다.

- 리스크 관리는 기능 개발의 후행이 아니라 아키텍처/프로세스에 내장하는 것을 원칙으로 한다.

    - 사전점검(preflight)로 실패 원인을 먼저 제거

    - 정책·승인·아웃바운드로 사고 범위를 축소

    - 검증 루프(Assertion)로 완료 신뢰성을 수렴

    - 릴리즈 게이트로 모델/코드 회귀를 차단

## □ 10-2. 리스크 매트릭스 및 대응(초안)

(표) 핵심 리스크 매트릭스(초안)

| ID | 리스크 | 발생확률 | 영향도 | 조기경보 지표 | 선제 대응 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 외부 LLM 장애/비용 급등 | 중 | 높음 | LLM 오류율/토큰비용/응답지연 | 멀티 모델 폴백 체인, 재시도 상한/백오프, 컨텍스트 프루닝 |
| R2 | macOS/Windows 제어 API 변화 | 낮음 | 높음 | OS 업데이트 이후 실패율 | 실행 레이어 추상화(폴백 체인), 버전별 회귀 테스트 |
| R3 | 개인정보/권한 사고 | 낮음 | 매우 높음 | Outbound 차단 이벤트, PII 탐지 이벤트 | Privacy Guard, deny-by-default, Write Lock, 외부 점검(모의침투) |
| R4 | LLM 오판/환각으로 인한 오작동 | 중 | 중 | 완료 오판률/재시도 횟수 | Closed-Loop Verification, Approval Gate, Loop Detector |
| R5 | n8n 런타임 불안정(옵션) | 중 | 낮음 | 워크플로우 실행 실패율 | Docker restart, npx/수동 모드 폴백, handoff_queue 보존 |
| R6 | 경쟁사 유사 기능 출시 | 중 | 중 | 경쟁사 릴리즈/가격 변화 | Execution Governance(통제·검증·증빙) 선점, Shadow Map 기반 전환 구조 |
| R7 | 로컬 DB 락/성능 병목 | 낮음 | 중 | DB BUSY/지연/크기 증가 | WAL/Busy Timeout/배치 Insert, 리텐션/상한/집계 테이블 |

## □ 10-3. 리스크를 줄이는 핵심 설계(요약)

- 폴백 체인: 외부 LLM 장애 시 대체 모델/로컬 모델로 전환(서비스 지속)

- 사전점검/자동수복: 권한/포커스/환경 이슈를 실행 전에 제거

- 승인 게이트(Write Lock): 고위험 액션은 무조건 승인(무단 실행 0건)

- 아웃바운드 정책: 외부 발신은 정책 검사 및 민감정보 차단

- 릴리즈 게이트: 회귀 발생 시 릴리즈 차단(안정성 우선)

## □ 10-4. 과제 기간 내 리스크 검증 항목(초안)

- 외부 보안 점검/모의침투 1회 이상 수행(릴리즈 전)

- 핵심 시나리오 회귀 테스트 팩(저/중/고위험 3종) 자동화

- KPI 공개: 완료 오판률/MTTR/무승인 고위험 실행 0건을 월 단위로 관리

# 11. 부록

## □ 부록 A. 아키텍처 다이어그램 목록(제출용 설명)

- 본 사업은 ’기능 나열’이 아니라 실행 거버넌스(통제·검증·증빙)를 구현하기 위한 구조적 설계가 핵심이며, 아래 다이어그램은 그 필연성을 보여준다.

- UI 아키텍처

- Tauri 데스크톱 앱(React/Vite/TypeScript) 기반

- 승인(Approval) 팝업, 실행 로그, 운영 대시보드, 루틴/워크플로우 관리 UI

- 데이터 파이프라인(Shadow Map)

- 이벤트 수집(클릭/포커스/앱 전환 등) → Privacy Guard 마스킹 → 로컬 SQLite 저장(events_v2)

- 5분 집계(minute) 및 일간 요약(daily) 생성 → 루틴 후보/추천 엔진 입력 데이터로 활용

- 보존정책(예: 원시 7일, 요약 30일 등) 기반의 프라이버시-효용 균형

- 보안 아키텍처(Zero-Trust)

- Chat Gate → Policy Engine(deny-by-default) → Approval Gate(Write Lock) → Outbound Policy → Privacy Guard

- 위험도 분류(Safe/Caution/Critical), denylist(파괴 명령), Kill-switch(긴급중단), 감사 로그

- 전체 시스템 아키텍처(End-to-End)

- LLM Plan Orchestrator → Rust Core(정책/승인/실행/재시도/로그) → Native Execution Layer(Accessibility/AppleScript/Shell)

- Closed-Loop Verification(증빙 기반 완료 판정)

- n8n 연동 다이어그램(옵션)

- 루틴을 n8n JSON 워크플로우로 변환하고, 스케줄 트리거/외부 커넥터를 통해 확장

- 단, 외부 발신은 Outbound Policy Gate를 통해 통제(거버넌스 우선)

## □ 부록 B. 핵심 용어 정의(Glossary)

(표) 용어 정의(제출용)

| 용어 | 정의 | 적용 목적 |
| --- | --- | --- |
| Verified Completion | 실행 로그가 아니라 ’목표 상태 달성’을 검증(Assertion)한 후 완료로 판정 | 자동화의 신뢰성 확보(누락/부분실패 제거) |
| Execution Governance | 실행을 정책·승인·검증·증빙으로 통제하는 체계 | 기업 도입 장벽(사고/감사) 해결 |
| Zero-Trust(deny-by-default) | 기본 차단 후 정책으로 허용하는 모델 | 위험 액션 최소화 |
| Action Classification | 액션을 Safe/Caution/Critical로 분류 | 승인 강도/로그 수준 차등 |
| Write Lock | 변경/외부발신/권한 등 고위험 액션을 기본 잠금 | 무승인 사고 방지 |
| Human-in-the-loop(HITL) | 특정 단계에서 사용자 승인/확인을 요구 | 책임/통제/리스크 감소 |
| Policy Engine | 액션 허용/차단 규칙(denylist/allowlist/컨텍스트 규칙) | 실행 통제의 중심 |
| Approval Gate | 위험 액션 실행 전 사용자 승인 UX | 고위험 워크플로우 안전화 |
| Outbound Policy | 메일/메신저/webhook 등 외부 발신 전 정책 검사 | DLP-lite, 정보유출 방지 |
| Privacy Guard | 수집/로그에서 PII 마스킹 및 민감 앱/필드 보호 | 프라이버시/보안 준수 |
| Evidence Logging | run 단위로 계획/정책판정/승인/실행/검증 근거를 구조화 저장 | 사후 감사/책임소재 |
| Closed-Loop Verification | 실행 후 상태 확인→불일치 시 재시도/복구 | 신뢰도 수렴 |
| Shadow Map | 로컬 행동 로그를 요약·집계하여 ’루틴 후보’를 생성하는 데이터 지도 | 루틴 추천/승격(확장 엔진) |
| Routine Candidate | 반복 패턴에서 추출된 자동화 후보 | 사용량→자동화 전환 |
| Kill-switch | 즉시 실행 중단(긴급 버튼/데드맨 스위치) | 사고 확산 차단 |

## □ 부록 C. 심사 대응 Q&A(요약)

### Q1. ALLVIA는 기존 자동화(RPA)와 무엇이 다른가?

- RPA는 ‘정해진 절차 실행’ 중심인 반면, ALLVIA는 확률적으로 계획되는 Agent 실행을 통제·검증·증빙하는 실행 거버넌스 제품이다.

- 핵심 차이는 “실행 성공”이 아니라 검증 가능한 완료(Verified Completion)를 기본값으로 제공한다는 점이다.

### Q2. 왜 ’로컬(macOS)’이 필수인가? 클라우드 에이전트로도 되지 않나?

- OS 실행형 업무는 계정/파일/브라우저/앱 컨텍스트가 엔드포인트에 존재한다.

- 로컬 우선(Local-first)은 (1) 데이터 반출 최소화(보안), (2) 네이티브 제어(정확도), (3) 배포/운영 단순화(엔드포인트 앱) 측면에서 유리하다.

### Q3. LLM이 잘못된 실행을 계획하면 어떻게 막나?

- ALLVIA는 LLM을 “집행자”로 두지 않는다.

  - LLM은 Plan(계획)만 생성

  - Rust Core가 Policy/Approval를 통과한 액션만 실행

  - 실행 후 Verify로 목표 달성을 확인

- 즉, 오작동은 시스템 구조로 흡수/차단된다.

### Q4. 개인정보/보안 이슈는 어떻게 해결하나?

- Privacy Guard로 수집/로그에서 PII를 마스킹하고, 민감 앱/필드를 제한한다.

- 외부 발신은 Outbound Policy Gate를 통과해야 하며, 고위험 액션은 Write Lock 승인 없이는 실행 불가다.

- run 단위 Evidence Logging으로 감사 가능성을 확보한다.

### Q5. ’승인’이 많으면 사용성이 떨어지지 않나?

- 승인은 모든 액션이 아니라 ’고위험’에 한정한다(Action Classification).

- 저위험 영역은 자동화 효율을 유지하고, 고위험 영역은 승인으로 사고 비용을 제거한다.

- Phase Gate에서 ’승인 마찰(Approval Friction)’을 KPI로 관리하여 균형을 맞춘다.

### Q6. 경쟁사(대형 플랫폼)가 같은 기능을 하면 어떻게 대응하나?

- 단순 기능은 모방 가능하나, ALLVIA의 핵심은 정책/검증/증빙이 결합된 실행 거버넌스이다.

- 또한 Shadow Map 기반의 루틴 승격은 데이터가 쌓일수록 고도화되는 구조로, 사용량이 곧 진입장벽으로 전환된다.

### Q7. 어떻게 돈을 벌고(수익화), 왜 고객이 지불하나?

- 고객은 시간 절감보다 리스크 비용(재작업/사고/감사 대응)에 돈을 지불한다.

- BM은 2-Track으로 설계한다.

  - OEM 번들링(B2B2C): 출하 이미지에 프리인스톨(대당 탑재비)로 설치 마찰 0 → 빠른 확산

  - Team/Enterprise 구독(B2B): 좌석 + runs + 거버넌스 패키지(감사/보존/정책 프로파일)로 상향 판매

- 확장 전략: OEM 확산으로 사용자 기반을 확보하고, 조직 도입(감사/보존/정책)으로 업셀하여 LTV를 확대한다.

### Q7-1. 성장/수익성 지표는 무엇으로 관리하나?(내부 대시보드 기준)

- 제품/사업 성과는 ’설치 수’가 아니라 활성/가동/확장 지표로 관리한다.

  - MAU 성장률: 월간 활성 사용자(MAU) 성장률 45%(내부 대시보드)

  - 핵심 기능 가동률(Operation Rate): 75% 이상 유지(전환 선행지표)

  - NRR(순매출유지율): Land & Expand 구조로 125%(목표치, 상향 판매 중심)

- 비용/마진(COGS) 방어는 ’리소스 최적화’로 설계한다.

  - Tauri 기반 최적화로 대기 메모리 점유율 85% 감소(30~45MB), 앱 바이너리 10MB 미만 목표

  - 모듈화/자동화로 초기 팀 기준 개발 생산성 65% 향상(내부 지표)

### Q8. PoC는 무엇을 어떻게 검증하나?

- 업무 3종(저위험/중위험/고위험)을 선정해 ’승인-검증-증빙’의 가치를 수치로 증명한다.

- 핵심 KPI는 완료 오판률, 무승인 고위험 실행 0, MTTR, 주간 runs, 전환율이다.

### Q9. 왜 지금(Why Now)인가?

- Agentic AI는 확산이 빠르지만 실패도 많아, 기업은 ‘통제/감사/검증’ 없이는 도입하지 않는다.

- 즉, 지금은 기능 경쟁이 아니라 거버넌스 경쟁이 시작되는 시점이다.

### Q10. 재창업자로서 이번에는 무엇이 달라졌나?

- 이전 사업에서 학습한 병목(자본집약/외부의존/장기 ROI)을 제거하고,

- 이번에는 제품·시장·운영 구조로 성공 조건을 내장(Phase Gate, Kill Criteria)하여 낙관이 아니라 통제 가능한 성공으로 접근한다.

(참고) 최종 제출본에서는 부록 C에 심사 항목별(기술성/시장성/사업화/팀/고용/리스크) Q&A를 추가로 확장 작성

## □ 부록 D. 제출 전 최종 점검 체크리스트(심사 감점 방지)

### D-1. 숫자/용어 일치(가장 빈번한 감점)

- Executive Summary의 수치(예산 1억, 7개월, KPI 목표치)가 본문/표와 완전히 동일한가

- 시장 수치 세트가 문서 전체에서 한 세트로만 사용되는가(RPA $4.68B→$35.84B, On-prem $2.09B, 2027 40%+, PC 270M+)

- KPI 용어가 표/본문/부록에서 동일한 명칭으로 반복되는가(완료 오판률, MTTR, 이벤트 유실률 등)

### D-2. 재창업자 평가 포인트 충족

- ’실패 원인’이 구조적으로 분해되어 있는가(자본집약/외부의존/Time-to-Value 등)

- ’재발 방지 설계’가 제품/운영 구조로 제시되었는가(Phase Gate, Kill Criteria, Zero-Trust)

- 이번 사업의 성공조건이 지표로 정의되어 있는가(합격 기준 기반 PoC)

### D-3. 기술성/실현가능성(구체성)

- 아키텍처가 “Plan-Execute-Verify”로 명확히 분리되어 있는가

- 보안/프라이버시가 원칙이 아니라 명세 기반 통제 항목으로 제시되었는가(Privacy Guard, 리텐션)

- PoC 시나리오(저/중/고위험)가 명확하고 검증(Assertion/증빙)이 정의되어 있는가

### D-4. 사업화/시장성(구매 논리)

- 고객이 지불하는 이유가 ’시간절감’이 아니라 리스크 비용 절감(감사/사고/재작업)으로 설명되는가

- BM이 2-Track(OEM 번들링 + 구독)으로 설득되며, OEM 파일럿 KPI가 포함되는가

- 1~3년 매출 시나리오가 보수적 가정으로 제시되었는가

### D-5. 예산/일정/고용(정부지원 문법)

- 7개월 일정(간트/산출물)이 ’성과보고’까지 포함하여 완결되는가

- 예산은 정부/현금/현물 구분 및 산출근거가 명확한가

- 고용 계획이 1차년도(실증/제품화) 중심으로 현실적으로 제시되는가